Приложение

к постановлению администрации

Новороссийского сельсовета

от " 12 " октября 2012 г.  № 81

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-УЛИЧНОЙ СЕТИ  СЕЛ НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2013 – 2015 ГОДЫ"

с. Новороссийское

2012 год

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Развитие дорожно-уличной сети сел Новороссийского сельсовета на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Новороссийского сельсовета |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация Новороссийского сельсовета |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - улучшение состояния дорожно-уличной сети; - снижение аварийности на дорогах села; Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: - внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог; - эффективное использование техники при производстве работ |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общее финансирование 10918 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Новороссийский сельсовет – 90 тыс. руб.: - 2013 год – 30 тыс. руб.; - 2014 год – 30 тыс. руб.; - 2015 год – 30 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение технико-экономических характеристик дорог, снижение аварийности на дорогах села, повышение надежности и комфортности сельских дорог. |

I. Содержание проблемы

Уровень благоустройства села остаётся низким. Дороги протяженностью 33,5 км, из которых 13,8 км с усовершенствованным покрытием проезжей части, асфальтом, не соответствует требованиям по эксплуатации дорог.

Удручающую картину представляют улицы и переулки д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское (всего улиц – 21шт).

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц села являются:

- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;

- движение грузового транспорта в жилой зоне.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части села. Основная причина невыполнения нормативных объёмов работ – недостаточный объём средств, выделяемых ранее из бюджета района, в настоящее время  поселения на капитальный ремонт дорог.

Отсутствие техники наряду с высокой степенью её изношенности не позволяет содержать в надлежащем состоянии дорожно-уличную сеть.

Всё вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей программы для решения сложившихся проблем, которая включает в себя комплекс мероприятий, способствующих повышению надежности и комфортности, сельских дорог.

Принятие настоящей Программы позволит перейти к проведению ремонтных работ в нормативных объемах и в течение 2013- 2015 годов отремонтировать большую часть  дорог, находящихся в аварийном состоянии, расширить сеть дорог с усовершенствованным покрытием.

II. Цели и задачи программы

Развитием улично-дорожной сети поселения является приведение и поддержание в нормативном состоянии дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

Наряду с развитием дорожно-уличной сети поселения важное значение имеет стратегия развития дорожно-транспортной сети, которая заключается:

- в повышении качества (комфортности) предоставляемых транспортных услуг посредством организации маршрутов движения по дорогам с усовершенствованным покрытием и дорогам, соответствующим нормативному уровню безопасности движения.

Задачами программы являются:

- внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог;

- эффективное использование техники при производстве работ;

- приобретение необходимой техники для содержания дорог в надлежащем состоянии.

Реализация программы позволит привести дорожно-уличную сеть в соответствие СНиП 2.07.01-89 <*> ("Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и ГОСТу Р 50597-93 ("Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения").

Предусмотренные программой мероприятия направлены на решение указанных задач.

III Мероприятия Программы

Мероприятия программы предусматривают:

- устройство новых дорожных покрытий вместе с основанием или частичным исправлением основания; восстановление всех видов покрытий проезжей части с исправлением или без исправления поперечного профиля;

- выполнение работ по заделке просадок, ям, выбоин, трещин;

- приобретение техники.

Программа содержит организационные мероприятия,  требующие выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов МО Алтайский район и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, и мероприятия, выполнение которых обеспечивается финансированием за счет средств поселения.

1. Организационные мероприятия

| Содержание мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Выявление и учет дорог, не отвечающих требованиям эксплуатации, с целью составления плана ремонта и реконструкции дорог | Постоянно | Администрация Новороссийского сельсовета |
| Организация конкурсов на размещение муниципального заказа по ремонту и содержанию дорог среди предприятий различных форм собственности | 2013- 2015 гг. | Администрация Новороссийского сельсовета, Минис-терство транспорта и дорожного хозяй-ства РХ |
| Заключение договоров на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог с победителями конкурса | 2013 - 2015гг. | Администрация Новороссийского сельсовета |

2. Объемы финансирования программы

- капитальный и текущий ремонт дорожной сети

| Наименование мероприятия | Сроки | Общие затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования поселения. Приведение в нормативное состояние дорог и улиц сел (асфальтирование, ремонт) | 2013 2014 2015 | 218 5270,0 5270,0 |
| Грейдирование дорог и улиц села | 2013 2014 2015 | 50,0 55.0 55,0 |
| Итого |  | 10918 |

IV. Механизм реализации программы.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Новороссийского сельсовета, которая организует оформление документации и порядок ведения работ, осуществляет контроль за целевым исполнением средств на реализацию Программы, организует мероприятия по осуществлению отбора подрядных организаций.

Реализация Программы осуществляется путем предоставления бюджету муниципального образования Новороссийский сельсовет субсидий на ремонт дорог из бюджета муниципального образования Алтайский район.

При формировании бюджета МО Новороссийский сельсовет

- представляет   бюджетную заявку исполнение принятой Программы;

- проводит конкурс на размещение муниципального заказа по капитальному ремонту и содержанию дорожно-уличной сети;

- организует привлечение средств для финансирования мероприятий по развитию дорожно-уличной сети.

V. Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования программы являются средства бюджета МО Новороссийский сельсовет, средства бюджетов Министерства транспорта дорожного хозяйства Республики Хакасия и МО Алтайский район.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на модернизацию дорожно-уличной сети в сумме 10918 тыс. руб.

Источники финансирования затрат на реализацию Программы

| Годы | Объем средств, всего ( тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Всего по программе | 10918 |
| 2013 | 268 |
| 2014 | 5325 |
| 2015 | 5325 |

6. Оценка эффективности

Оценка социально-экономической эффективности программы производится согласно следующим показателям результативности (индикаторов).

Результативность программных мероприятий.

| № п/п | Наименование показателей результативности (индикаторов) | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Процент от общего количества, % |
| 1 | Количество дорог, по которым определено техническое состояние, в соответствующем году (шт.) |  |  |
|  | 2013 | 4 | 14,3 |
|  | 2014 | 4 | 14,3 |
|  | 2015 | 5 | 17,8 |
|  | ВСЕГО: | 13 | 46,4 |
| 2 | Протяжённость дорог, по которым определено техническое состояние, в соответствующем году (км.) |  |  |
|  | 2013 | 6,7 | 33,33 |
|  | 2014 | 6,7 | 33,33 |
|  | 2015 | 6,7 | 33,33 |
| ВСЕГО: |  | 20,1 | 100 |