Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Новороссийского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

27.11.2013                                      с. Новороссийское	                                  № 47

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2012-2016 годы» О присвоении наименования новой улице

В   соответствии   с   пунктом   6   части   1  статьи   17   Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" статьи  29   Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, Совет депутатов Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2012-2016 годы, утвержденную решением Совета депутатов Новороссийского сельсовета от 06.04.2012 № 9 (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Новороссийского сельсовета                                                  О.В. Абаринова

Алтайского района Республики Хакасия

# Приложение

к решению Совет депутатов Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от 27.11.2013 г. № 47

Изменения

в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2012-2016 годы

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2012-2016 годы (далее-Программа), следующие изменения:

1.1. В наименовании  и по тексту Программы слова «на 2012-2016 годы» заменить словами «на 2012-2022 годы»;

1.2. В разделе «Перечень мероприятий по ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Новороссийского сельсовета»  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2012-2016 годы таблицу 15 изложить в следующей редакции:

1.3. В разделе «Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Новороссийского сельсовета» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2012-2016 годы таблицу 19 изложить в следующей редакции:

Таблица 15

Перечень мероприятий по ремонту,

реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Новороссийского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Этапы реализации | Срок выполнения | В том числе (тыс. руб) по годам |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Республики Хакасия | бюджет МО Алтайский район | бюджет поселения | собственные средства предприятий, включая заемные |  |
| 1 | с. Новороссийское | Замена задвижек Замена транспортера на подачу угля Замена транспортера золо-шлакоудаления Замена центров управления подачи угля | 11шт. 2шт. 1шт. 2шт. | 2,0 | 1 этап | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 2000 |  | Замена осуществляется по окончании срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | 2 этап | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Новороссийское | Изготовление проекта санитарной зоны котельной | 1шт | 0.150 | 1 этап | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 150 |  | Выполнение требований |
|  |  |  |  |  | 2 этап | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Новороссийское | Установка приборов учета на теплоисточники | 1шт | 0,150 | 1 этап | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 150 |  | Выполнение требований |
|  |  |  |  |  | 2 этап | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Новороссийское | Замена 2 шурующих балок | 2шт | 0,3 | 1 этап | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 300 |  | Замена осуществляется по окончании срока эксплуатации |
|  |  |  |  |  | 2 этап | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2600 |  |  |

###### Таблица 19

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Новороссийского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Срок выполнения | В том числе (тыс. руб) по годам |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Республики Хакасия | бюджет МО Алтайский район | бюджет поселения | собственные средства предприятий, включая заемные |  |
| 1 | с. Новороссийское | капитальный ремонт системы водоснабжения | 2000 п/м. 3200 п/м. | 20 | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 20000 |  | Повышение качества питьевой воды |
|  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Новороссийское | ограждение санитарной зоны водозаборов | 8шт. | 0,378 | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 378 |  | Повышение качества питьевой воды |
|  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Новороссийское | Строительство системы водоочистки | 4шт. | 2 | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 2000 |  | Повышение качества питьевой воды |
|  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Новороссийское | Проектирование водовода от насоса до накопительной емкости | 2шт. | 0,645 | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 645 |  | Повышение качества питьевой воды |
|  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Новороссийское | Приобретение водозаборных колонок | 10шт | 0,1 | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 100 |  | Повышение качества питьевой воды |
|  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Новороссийское | Приобретение обеззараживающей утановки | 1шт. | 0,150 | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 150 |  | Повышение качества питьевой воды |
|  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Новороссийское | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины с подводом водопроводной сети к существующей магистрали для хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Летник | 1шт. | 1,272 | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 1272 |  | Повышение качества питьевой воды |
|  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 24,545 |  |  |  | 24545 |  |  |