## ПРОЕКТ

## Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация  Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____2014		                                                                                                    № __

с. Новороссийское

О подготовке объектов             жилищно-

коммунального комплекса  к  работе      в

осенне-зимний период 2014-2015 годов.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП на 2014-2015 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Новороссийского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года и утвердить ее состав (Приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2014-2015 гг. (Приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета                                              О.В. Абаринова

Приложение 1

к  Постановлению администрации

Новороссийского сельсовета

СОСТАВ

комиссии для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Новороссийский

сельсовет к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года

Абаринова

Ольга Викторовна                                       - Глава Новороссийского

сельсовета

Арсентьева

Татьяна Анатольевна                                   - Директор МУП «Надежда»

Члены комиссии:

Пайметов

Виктор Геннадьевич                                    - механик МУП «Надежда»

Кулянина

Елена Владимировна                                  - главный бухгалтер

администрации

Новороссийского сельсовета

Риккинен

Татьяна Павловна                                       - директор МБОУ

Новороссийская

СОШ (по согласованию)

Приложение 2

К постановлению администрации

Новороссийского сельсовета

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2014-2015 гг.

| № п/п | Ремонтные работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена центробежных насосов на более экономичные. | Май |
| 2 | Замена транспортера подачи угля. | Май |
| 3 | Провести дефектовку всех задвижек теплотрассы, дефектовку котлов № 1,2,3,4. Провести профилактический ремонт дымососов | Май |
| 4 | Провести замену трубы коллектора котла № 1 | Май |
| 5 | Провести гидравлические испытания тепловых энергоустановок | Август |
| 6 | Промывка системы отопления, котлоагрегатов | Май |
| 7 | Провести косметический ремонт котельной | Май |
| 8 | Провести ревизию электрооборудования котельной | Июнь |