Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШЕНИЕ

15.01.2018                                                                                                              № 01

с. Новороссийское

О внесении изменений в Программу комплексного

развития  систем коммунальной    инфраструктуры

Новороссийского сельсовета   на    2018-2027 годы,

утвержденную      решением      Совета    депутатов

Новороссийского   сельсовета   от  29.11.2017 №42

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  приказом Министерства регионального развития Республики Хакасия 20.05.2011г. № 090-123-п, а также пунктом 14 статьи 29 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет,  Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

- В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийский сельсовет на 2018-2027 годы, утвержденную решением Совета депутатов Новороссийского сельсовета от 29.11.2017 №42 (далее – Программа)  внести следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы  изложить в новой редакции:

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2018-2027 годы» |
| --- | --- |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Новороссийского сельсовета - 655665, РХ, Алтайский район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация Новороссийского сельсовета - 655665, РХ, Алтайский район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы – 2018-2027 год. |
| - Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 25,649 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 2,200 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 2,200 млн. руб.; Водоснабжение: 23,447 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -23,300 млн. руб. Источники финансирования: Бюджет РХ – 25,500 млн. руб. Бюджет МО – 0,147 млн. руб. |
| - Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль хода реализации Программы осуществляет Совет депутатов Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |

1.2.  В подразделе Программы «Сроки и этапы» таблицу «Основные мероприятия Программы» изложить в новой редакции:

| Технические мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена двух шурующих планок | БюдетРХ |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Изготовление проекта санзоны котельной | БюдетРХ |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Техническое перевооружение оборудования | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка водоразборных колонок в д. Березовка, д. Лукьяновка | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода с. Новороссийское от накопительной емкости до ул. Советская (400 м) | БюдетРХ | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сиситеиы водоснабжения | БюдетРХ |  |  |  | 4,165 | 4,385 | 4,990 | 4,430 | 4,000 |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 0,003 | 0,002 | 0,0025 | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода от ул. Титова до ул. Молодежная с. Новороссийское (150 м) | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена задвижек и затворов в колодцах с. Новороссийское (23 шт.) | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение наружного противопожарного водоснабжения (установка гидрантов) | БюдетРХ |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение насосных станций бесперебойным питанием | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,500 | 0,250 | 0,250 |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение резервными пожарными насосами населенные пункты Новороссийского сельсовета | БюдетРХ |  |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж на водонапорных системах модульных обратноосматических установок | БюдетРХ |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение санитарных зон водозаборов | БюдетРХ |  |  |  | 0,378 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоочистки водозаборов | БюдетРХ |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение обеззараживающих установок для водозаборов | БюдетРХ |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | БюдетРХ |  |  | 0,150 | 5,423 | 5,145 | 6,000 | 5,690 | 7,510 | 0,680 | 0,650 |
|  | Бюджет МО | 0,107 | 0,005 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 |  |  |  |  |  |

1.3. В пункте 3.2  Программы Перечень мероприятий по ремонту,

реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Новороссийского сельсовета изложить в новой редакции:

«Перечень мероприятий по ремонту,

реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Новороссийского сельсовета

таблица

| Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | этап |
|  |  |  | 2021-2025 |
| Новороссийский сельсовет | Техническое перевооружение обородования Изготовление проекта санитарной зоны котельной Замена 2 шурующих балок | 2 0,150 0,3 | 2 0,150 0,3 |
| ИТОГО |  | 2,45 | 2,45 |

1.4. В части 4 Программы раздел Перечень мероприятий по капитальному ремонту,реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Новороссийского сельсовета изложить в новой редакции:

«Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Новороссийского сельсовета

таблица

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам, млн.руб. |
| --- | --- |
|  | 2018-2027 |
| Установка водоразборных колонок в д. Березовка, д. Лукьяновка Строительство водопровода с. Новороссийское от накопительной емкости до ул. Советская (400 м) Капитальный ремонт системы водоснабжения Строительство водопровода от ул. Титова до ул. Молодежная с. Новороссийское (150 м) Замена задвижек и затворов в колодцах с. Новороссийское (23 шт.) Установка водонапорной башни в д. Летник Выполнение наружного противопожарного водоснабжения (установка гидрантов) Обеспечение насосных станций бесперебойным питанием Монтаж на водонапорных системах модульных обратноосматических установок Обеспечение резервными пожарными насосами населенные пункты Новороссийского сельсовета Ограждение санитарной зоны водозаборов Строительство системы водоочистки водозаборов Приобретение обеззараживающих установок для водозаборов | 0,005 0,102 21,983 0,003 0,002 0,0025 2,500 1,250 0,150 0,400 0,378 2,000 0,15 |

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию на официальном сайте администрации Новороссийского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета		                                О.В. Абаринова