ПРОЕКТ

Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

## РЕШЕНИЕ

\_.2019 № \_

с. Новороссийское

Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2019 год (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии Новороссийского сельсовета по выполнению плана работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Новороссийский сельсовет (Приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета О.В. Абаринова

### Приложение 1

### к решению Совета депутатов

### Новороссийского сельсовета

### от \_2019 №\_

«Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2019 год»

### План работ

**по благоустройству и озеленению**

**населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение |
| 1 | Провести собрания граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов | Апрель  2019 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 2 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов | Апрель -  май 2019 г. | Депутаты,  жители сел.  уличные комитеты,  ТОС |
| 3 | Провести субботники по очистке территорий предприятий и организаций | Апрель -  май 2019 г. | Руководители предприятий и организаций |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | Апрель  2019 г. | Администрация сельсовета и общественность |
| 5 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы на улицах и в скверах населенных пунктов | До 05.05.2019 г. | Администрация сельсовета и общественность, руководители учреждений образования и культуры |
| 6 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д.Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 05.05.2019 г. | Совет ветеранов, работники СДК, работники школ, администрация сельсовета |
| 7 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2019 г. | Руководители организаций и предприятий |
| 8 | Проведение рейдов в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства | июнь- сентябрь 2019 г. | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов Новороссийского сельсовета |
| 9 | Провести ямочный ремонт и отсыпку дорог в населенных пунктах: с. Новороссийское – ул. Щетинкина, переулок ул. Щетинкина – ул. Титова, ул. Титова, ул. Трудовых резервов;  Д. Березовка – ул. Центральная;  Д. Лукьновка – ул. Школьная, ул. Новая | До 01.09.2019 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 10 | Прогрейдеровать и отсыпать дороги к кладбищу с. Новороссийское | До 01.08.2019 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 11 | Завезти песок на хоккейную коробку д. Лукьяновка | До 01.08.2019 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 12 | Произвести отсыпку территории возле памятника участникам ВОВ в д. Лукьяновка | До 01.07.2019 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 13 | Обустроить контейнерные площадки во всех населенных пунктах Новороссийского сельсовета | До 01.08.2019 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 14 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета | В течение летнего периода 2019 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 15 | Вывоз мусора с территории населенных пунктов Новороссийского сельсовета | В течение всего периода 2019 Г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

Новороссийского сельсовета

от \_2019 №\_

«Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2019 год»

С О С Т А В

комиссии по проверке соблюдения Плана благоустройства, озеленения на территории поселений Новороссийского сельсовета в 2019 году.

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – депутат Новороссийского сельсовета;

члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – депутат Новороссийского сельсовета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – депутат Новороссийского сельсовета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – депутат Новороссийского сельсовета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – депутат Новороссийского сельсовета.