Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШЕНИЕ

26.11.2019 № 38

с. Новороссийское

|  |  |
| --- | --- |
| Об итогах благоустройства на территории Новороссийского сельсовета в 2019 году |  |

Заслушав и обсудив информацию главы Новороссийского сельсовета Абариновой О.В. по благоустройству территории муниципального образования в 2019 году, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению, работу по проведению благоустройства территории Новороссийского сельсовета признать удовлетворительной.

2. Рекомендовать администрации Новороссийского сельсовета продолжать работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов в 2020 году.

Глава Новороссийского сельсовета О.В. Абаринова

Приложение

к решению Совета депутатов

Новороссийского сельсовета

от 26.11.2019 № 38

**Отчет главы Новороссийского сельсовета об итогах благоустройства на территории Новороссийского сельсовета в 2019 г.**

За 10 месяцев 2019 г. на мероприятия по благоустройству населенных пунктов Новороссийского сельсовета из средств бюджета муниципального образования Новороссийский сельсовет израсходовано 1 млн. 637,6 тыс.руб. (АППГ – 2 млн 210 тыс.руб.) в т.ч.:

на оплату электроэнергии – 711,8 тыс. руб., ремонт и содержание кладбищ – 53,1 тыс. руб., приобретение и замена ламп уличного освещения, ревизия ШУНО - 99 тыс. руб., работы по благоустройству - 463,6 тыс. руб., на зачистку свалки д. Летник, д.Лукьяновка - 264,1 тыс. руб., спиливание деревьев - 36 тыс. руб., ремонт памятников - 10 тыс. руб.

На двадцать второй сессии Совета депутатов Новороссийского сельсовета было принято решение от 14.03.2019 № 7 «Об утверждении плана работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2019 год», где был утвержден план мероприятий на 2019 год.

**План работ по благоустройству и озеленению**

**населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | сроки | Отметка о выполнении мероприятия |
| 1 | Провести собрания граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов | Апрель  2019 г. | исполнено |
| 2 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов | Апрель -  май 2019 г. | исполнено |
| 3 | Провести субботники по очистке территорий предприятий и организаций | Апрель -  май 2019 г. | исполнено |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | Апрель  2019 г. | исполнено |
|  | Провести покраску изгороди на кладбище с. Новороссийское | Апрель 2019 | исполнено |
| 5 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы на улицах и в скверах населенных пунктов | До 05.05.2019 г. | исполнено |
| 6 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д.Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 05.05.2019 г. | исполнено |
| 7 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2019 г. | исполнено |
| 8 | Проведение рейдов в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства | июнь- сентябрь 2019 г. | исполнено |
| 10 | Прогрейдеровать и отсыпать дорогу к кладбищу с. Новороссийское | До 01.06.2019 г. | исполнено |
| 12 | Завезти песок на детские площадки с. Новороссийское, д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка | До 01.07.2019 г. | исполнено |
| 13 | Провести покраску элементов детской площадки д. Летник | До 01.07.2019 г. | исполнено |
| 13 | Обустроить контейнерные площадки во всех населенных пунктах Новороссийского сельсовета | До 01.08.2019 г. | не исполнено |
| 9 | Провести отсыпку дороги в с. Новороссийское переулок ул. Щетинкина – ул. Титова | До 01.09.2019 г. | исполнено |
| 11 | Завезти песок на хоккейную коробку д. Лукьяновка | До 01.09.2019 | не исполнено |
| 14 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета | В течение летнего периода 2019 г. | исполнено |
| 15 | Вывоз мусора с территории населенных пунктов Новороссийского сельсовета | В течение всего периода 2019 г. | работа ведется по настоящее время |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

В течение десяти месяцев большая часть мероприятий, обозначенная в плане выполнена. Во всех населенных пунктах была организована пастьба скота.

Администрацией Новороссийского сельсовета неоднократно проводились рейды по выявлению собственников бродячего скота и нарушителей правил благоустройства.

В течение истекшего периода 2019 года было выявлено 14 нарушений правил благоустройства, нарушителям выданы предписания.

Глава Новороссийского сельсовета О.В. Абавринова