Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

## РЕШЕНИЕ

16.03.2020 № 10

с. Новороссийское

Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2020 год (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии Новороссийского сельсовета по выполнению плана работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Новороссийский сельсовет (Приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета О.В. Абаринова

### Приложение 1

### к решению Совета депутатов

### Новороссийского сельсовета

### от 16.03.2020 № 10

«Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2020 год»

### План работ

**по благоустройству и озеленению**

**населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение |
| 1 | Провести отжиги противопожарных полос населенных пунктов Новороссийского сельсовета, боров и кладбищ | Март-апрель 2020 | Администрация Новороссийского сельсовета, общественность |
| 2 | Провести собрания граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов | Апрель  2020 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 3 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов | Апрель -  май 2020 | Депутаты,  жители сел.  уличные комитеты,  ТОС |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | До  24.04.2020 | Администрация сельсовета и общественность |
| 5 | Провести субботники по очистке территорий предприятий и организаций | Апрель -  май 2020 | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 01.05.2020 | Совет ветеранов, работники СДК, работники школ, администрация сельсовета |
| 7 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы на улицах и в скверах населенных пунктов | До 05.05.2020 | Администрация сельсовета и общественность, руководители учреждений образования и культуры |
| 8 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2020 | Руководители организаций и предприятий |
| 9 | Проведение рейдов в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства | июнь- сентябрь 2020 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов Новороссийского сельсовета |
| 10 | Отремонтировать и окрасить изгородь детской площадки с. Новороссийское | До 01.07.2020 | Администрация Новороссийского сельсовета, МБУК Новороссийский СДК |
| 11 | Обустроить контейнерные площадки во всех населенных пунктах Новороссийского сельсовета | До 01.07.2020 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 12 | Ремонт изгороди по ул. Мира с. Новороссийское | Июль 2020 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 13 | Провести отсыпку и грейдерование дорог в д. Березовка, д. Летник, д. Герасимово, ул. Зеленая ул. Новая д. Лукьяновка | До 01.08.2020 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 14 | Провести зачистку свалок д. Березовка, д. Герасимово | До 01.09.2020 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 15 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета | В течение летнего периода 2020 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 16 | Вывоз мусора с территории населенных пунктов Новороссийского сельсовета | В течение всего периода 2020 | Администрация Новороссийского сельсовета |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

Новороссийского сельсовета

от 16.03.2020 №10

«Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2020 год»

С О С Т А В

комиссии по проверке соблюдения Плана благоустройства, озеленения на территории поселений Новороссийского сельсовета в 2020 году.

Председатель комиссии

Кутявин Геннадий Макарович – депутат Новороссийского сельсовета;

члены комиссии:

Архипкина Ольга Анатольевна –депутат Новороссийского сельсовета;

Степанов Руслан Евгеньевич – депутат Новороссийского сельсовета;

Кулянина Татьяна Петровна – депутат Новороссийского сельсовета;

Перечесова Елена Леонидовна – депутат Новороссийского сельсовета.