Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

## РЕШЕНИЕ

17.03.2021 № 06

с. Новороссийское

Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2021 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2021 год (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии Новороссийского сельсовета по выполнению плана работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Новороссийский сельсовет (Приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета О.В. Абаринова

### Приложение 1

###  к решению Совета депутатов

### Новороссийского сельсовета

###  от 17.03.2021 № 06

«Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2021 год»

### План работ

**по благоустройству и озеленению**

**населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение |
| 1 | Провести отжиги противопожарных полос населенных пунктов Новороссийского сельсовета, боров и кладбищ | До 05 апреля 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета, общественность |
| 2 | Провести собрания граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов | Апрель 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 3 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов | Апрель -май 2021 | Депутаты, жители сел.уличные комитеты,ТОС |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | До 24.04.2021  | Администрация сельсовета и общественность, ТОС |
| 5 | Провести субботники по очистке территорий предприятий и организаций | Апрель - май 2021  | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 01.05.2021  | Совет ветеранов, работники СДК, работники школ, администрация сельсовета |
| 7 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы на улицах и в скверах населенных пунктов | До 05.05.2021  | Администрация сельсовета и общественность, руководители учреждений образования и культуры, ТОС |
| 8 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2021 | Руководители организаций и предприятий |
| 9 | Проведение рейдов в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства |  июнь- сентябрь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов Новороссийского сельсовета, ТОС |
| 10 | Обустроить контейнерные площадки во всех населенных пунктах Новороссийского сельсовета | До 01.10.2021 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 13 | Провести отсыпку и грейдерование дорог в населенных пунктах с. Новороссийское, д. Лукьяновка, д. Березовка, д. Летник | До 01.07.2021 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 14 | Провести зачистку несанкционированных свалок  | До 01.09.2021 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 15 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета  | В течение летнего периода 2021  | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 16 | Вывоз мусора с территории населенных пунктов Новороссийского сельсовета | В течение всего периода 2021  | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 17 | Строительство хоккейной коробки в д. Летник | Сентябрь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 18 | Проведение конкурса на лучший населенный пункт Новороссийского сельсовета | Сентябрь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов, ТОС |
|  |  |  |  |

 Приложение 2

к решению Совета депутатов

 Новороссийского сельсовета

от 17.03.2021 № 06

«Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2021 год»

С О С Т А В

комиссии по проверке соблюдения Плана благоустройства, озеленения на территории поселений Новороссийского сельсовета в 2021 году.

Председатель комиссии

Деева Л.А. – депутат Новороссийского сельсовета;

члены комиссии:

Гололобова М.А. –депутат Новороссийского сельсовета;

Бачурина Т.В. – депутат Новороссийского сельсовета;

Шиба Е.В. – депутат Новороссийского сельсовета;

Малюкова Е.Ю. – депутат Новороссийского сельсовета.