## Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация  Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 	                                                                                                                 № 60

с. Новороссийское

О подготовке  объектов теплоэнергетики,

жилищно – коммунального  комплекса  к

отопительному сезону  2021– 2022 годов

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 9 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к отопительному  периоду 2021 – 2022 годов, администрация Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по контролю за ходом  подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса Новороссийского сельсовета к работе в отопительный период 2021-2022 годов и утвердить ее состав (Приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики, жилищно - коммунального комплекса Новороссийского сельсовета к отопительному сезону  2021-2022 годов (Приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета                                                    О.В. Абаринова

Приложение 1

к  постановлению администрации

Новороссийского сельсовета

от  29.04.2021 № 60

СОСТАВ

комиссии  по контролю за ходом  подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса Новороссийского сельсовета к работе в отопительный период 2021-2022 годов

Председатель комиссии:

Абаринова

Ольга Викторовна                             - глава Новороссийского  сельсовета

Члены комиссии:

Арсентьева

Татьяна Анатольевна                     - директор МКП «Фортуна»

Пайметов

Виктор Геннадьевич                     - сварщик МКП «Фортуна»

Мисюра

Елена Станиславовна                   - главный бухгалтер МКП «Фортуна»

Кулянина

Елена Владимировна                   - главный бухгалтер  администрации

Новороссийского сельсовета

Риккинен

Татьяна Павловна                        - директор МБОУ «Новороссийская

СШ» (по согласованию)

Муратова 	                                 - заведующая хозяйством  Новороссийской

ТатьянаСергеевна	участковой больницей

Малюкова	         - директор  МБУК Новороссийский СДК

Елена Юрьевна

Приложение 2

к постановлению администрации

Новороссийского сельсовета

от 29.04.2021 № 60

План мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики, жилищно - коммунального комплекса Новороссийского сельсовета к отопительному сезону

2021 - 2022  годов

| п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования | май 2021 | Средства МКП | 0,0 |
| 2 | Очистка дымоходов и котлов в котельной с. Новороссийское | Май 2021 | Средства МКП | 0,0 |
| 3 | Очистка дымоходов и печей в зданиях Новороссийского, Березовского, Лукьяновского и Герасимовского СДК | Май 2021 | Средства бюджета МО | 0,0 |
| 4 | Смазка электродвигателей в котельной с. Новороссийское | Май 2021 | Средства МКП | 0,0 |
| 5 | Гидравлические испытания котлов и теплотрассы в с. Новороссийское | Май 2021 | Средства МКП | 0,0 |
| 6 | Ревизия тепловых и водяных колодцев в с. Новороссийское, д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка | Май - август 2021 | Средства МКП | 0,0 |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская (750 м) с. Новороссийское | Июль-сентябрь 2021 | Бюджет МО Алтайский район | 806,6 |
| 8 | Создание нормативного запаса топлива в котельной с. Новороссийское | Август 2021 | Средства МКП | 20,0 |
| 9 | Создание нормативного запаса топлива для отопления учреждений культуры | Август 2021 | Средства бюджета МО | 15,0 |
| 10 | Косметический ремонт котельной, ремонт крепления шурующей планки, поверка манометров, ремонт бункера загрузки угля, установка градусника на подачу на котле № 2, ремонт рабочего колеса дымососа | Август –сентябрь 2021 | Средства МКП | 18,0 |
| 11 | Замена электрощитов на скважине ур. Опорное | сентябрь 2021 | Средства МКП | 8,4 |
| 12 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | Сентябрь 2021 | Средства бюджета МО | 485,0 |
| 13 | Утепление водоразборных колонок | Октябрь 2021 | Средства МКП | 0,0 |
| 14 | Обследование и техаудит здания котельной и дымовой трубы | Октябрь 2021 | Средства бюджета МО, республиканского бюджета | 121,2 |
| 15 | Капитальный ремонт дымовой трубы, фундамента | Октябрь 2021 | Средства бюджета МО, республиканского бюджета | 1010,1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2484,3 |