Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШЕНИЕ

24.12.2021                                                                                                                     № 61

с. Новороссийское

| Об итогах благоустройства на территории Новороссийского сельсовета в 2021 году |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив отчет главы Новороссийского сельсовета Абариновой О.В. по благоустройству территории муниципального образования в 2021 году, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению, работу по проведению благоустройства территории Новороссийского сельсовета признать удовлетворительной (положительной).

2. Рекомендовать администрации Новороссийского сельсовета продолжать работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов в 2022 году.

Глава Новороссийского сельсовета                                                 О.В. Абаринова

Приложение

к решению Совета депутатов

Новороссийского сельсовета

от 24.12.2021 № 61

Отчет главы Новороссийского сельсовета об итогах благоустройства на территории Новороссийского сельсовета в 2021 г.

За 10 месяцев 2021 г. на мероприятия по благоустройству населенных пунктов Новороссийского сельсовета из средств бюджета муниципального образования Новороссийский сельсовет израсходовано 3 млн. 547 тыс.руб. (АППГ – 3 млн. 83 тыс.руб.) в т.ч.:

на оплату электроэнергии – 519,4 тыс. руб., ремонт и содержание кладбищ – 98,7 тыс. руб., работы по благоустройству – 1 млн 378 тыс. руб., на зачистку свалки с. Новороссийское – 208,5 тыс. руб.; на устройство мест (площадок) накопления ТКО – 1 млн. 267 тыс.руб.; на проведение светотехнического расчета по уличному освещению – 50 тыс. руб.

17.03.2021 на сессии Совета депутатов Новороссийского сельсовета было принято решение от 17.03.2021 № 06 «Об утверждении плана работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2021 год», где был утвержден план мероприятий на 2021 год.

### План работ по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2021 год

| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести отжиги противопожарных полос населенных пунктов Новороссийского сельсовета, боров и кладбищ | До 05 апреля 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета, общественность | исполнено |
| 2 | Провести собрания граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов | Апрель 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 3 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов | Апрель - май 2021 | Депутаты, жители сел. уличные комитеты, ТОС | исполнено |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | До 24.04.2021 | Администрация сельсовета и общественность, ТОС | исполнено |
| 5 | Провести субботники по очистке территорий предприятий и организаций | Апрель - май 2021 | Руководители предприятий и организаций | исполнено |
| 6 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 01.05.2021 | Совет ветеранов, работники СДК, работники школ, администрация сельсовета | исполнено |
| 7 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы на улицах и в скверах населенных пунктов | До 05.05.2021 | Администрация сельсовета и общественность, руководители учреждений образования и культуры, ТОС | исполнено |
| 8 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2021 | Руководители организаций и предприятий | исполнено |
| 9 | Проведение рейдов в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства | июнь- сентябрь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов Новороссийского сельсовета, ТОС | исполнено |
| 10 | Обустроить контейнерные площадки во всех населенных пунктах Новороссийского сельсовета | До 01.10.2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 13 | Провести отсыпку и грейдерование дорог в населенных пунктах с. Новороссийское, д. Лукьяновка, д. Березовка, д. Летник | До 01.07.2021 | Администрация Новороссийского сельсовета |  |
| 14 | Провести зачистку несанкционированных свалок | До 01.09.2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 15 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета | В течение летнего периода 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 16 | Вывоз мусора с территории населенных пунктов Новороссийского сельсовета | В течение всего периода 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 17 | Строительство хоккейной коробки в д. Летник | Сентябрь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | Не исполнено. Жители отказались от строительства |
| 18 | Проведение конкурса на лучший населенный пункт Новороссийского сельсовета | Сентябрь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов, ТОС | Не исполнено |
| 19 | Отремонтировать крышу на автобусной остановке с. Новороссийское | Июнь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 20 | Провести зачистку земельного участка за детской площадкой ул. Мира с. Новороссийское | Август 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | Не исполнено |
| 21 | Отремонтировать спортивную и детскую площадки с. Новороссийское | Июнь 2021 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |

В течение десяти месяцев большая часть мероприятий, обозначенная в плане выполнена.

В населенных пунктах была организована пастьба скота.

В апреле 2021 администрация поселения приняла участие в республиканском конкурсе на лучший социально значимый проект. Проект "Огонь ошибок не прощает!" занял 2 место. На средства гранта., при собственном софинансировании  и с привлечением спонсорских средств были приобретены средства пожаротушения, пожарно-спасательный комплекс «Огнеборец», приобретены и установлены четыре гидранта.

Благодаря привлечению спонсорских средств проведен ремонт крыши здания гаража.

В сентябре  установлен детский игровой комплекс в с. Новороссийское.

В здании Летниковского СДК установлена печь, планируется перевести здание на печное отопление.

В собственность сельсовета в ноябре передан земельный участок и здание Березовской школы. В летний период 2022 года на этом участке будет установлен детский игровой комплекс.