Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШЕНИЕ

15.11.2022                                                                                                                     № 38

с. Новороссийское

| Об итогах благоустройства на территории Новороссийского сельсовета в 2022 году |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив отчет главы Новороссийского сельсовета Абариновой О.В. по благоустройству территории муниципального образования в 2022 году, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению, работу по проведению благоустройства территории Новороссийского сельсовета признать удовлетворительной.

2. Рекомендовать администрации Новороссийского сельсовета продолжать работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов в 2023 году.

Глава Новороссийского сельсовета                                                 О.В. Абаринова

Приложение

к решению Совета депутатов

Новороссийского сельсовета

от 15.11.2022 № 38

Отчет главы Новороссийского сельсовета об итогах благоустройства на территории Новороссийского сельсовета

в 2022 году

За 10 месяцев 2022 года на мероприятия по благоустройству населенных пунктов Новороссийского сельсовета из средств бюджета муниципального образования Новороссийский сельсовет израсходовано 6 млн. 88 тыс.руб. (АППГ – 3 млн. 547 тыс.руб.) в т.ч.:

на оплату электроэнергии – 708,4 тыс. руб., ремонт уличного освещения – 624,1 тыс. руб., содержание кладбищ – 24,9 тыс. руб., работы по благоустройству – 2 млн 48 тыс. руб., на зачистку свалки с. Новороссийское – 203,9 тыс. руб., на содержание памятников – 70,7 тыс. руб., на строительство спортивно-игровой площадки в д. Березовка – 1 млн. 495 тыс. руб., на содержание дорог – 940,7 тыс. руб.

08.04.2022 на сессии Совета депутатов Новороссийского сельсовета было принято решение от 08.04.2022 № 20 «Об утверждении плана работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2022 год», где был утвержден план мероприятий на 2022 год.

### План работ по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2022 год

| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести отжиги противопожарных полос населенных пунктов Новороссийского сельсовета, боров и кладбищ | До 31марта 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета, общественность | исполнено |
| 2 | Провести собрания граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов | Апрель 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 3 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов | Апрель - май 2022 | Депутаты, жители сел. уличные комитеты, ТОС | исполнено |
| 4 | Провести субботники по очистке территорий предприятий и организаций, на улицах и в скверах населенных пунктов | Апрель - май 2022 | Руководители предприятий и организаций, Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 5 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | До 01.05.2022 | Администрация сельсовета и общественность, ТОС | исполнено |
| 6 | Построить короб для мусора на кладбище д. Летник | До 01.05.2022 | Администрация сельсовета | Будет исполнено в 2023 |
| 7 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 01.05.2022 | Совет ветеранов, работники СДК, работники школ, администрация сельсовета | исполнено |
| 8 | Приобрести и высадить саженцы березы и сосны в д. Лукьяновка | До 01.05.2022 | МБУК Новороссийский СДК, Лукьяновский СДК | исполнено |
| 9 | Завезти грунт для разбивки клумб на памятнике участникам ВОВ в с. Новороссийское | До 01.05.2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 10 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2022 | Руководители организаций и предприятий | исполнено |
| 11 | Завезти песок на спортивную площадку в д. Лукьяновка | До 20.06.2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 12 | Провести рейды в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства | июнь- сентябрь 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов Новороссийского сельсовета, ТОС | исполнено |
| 13 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета | В течение летнего периода 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 14 | Обустроить спортивно-игровую площадку в д. Березовка | Июнь-сентябрь 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 15 | Построить туалет за зданием Лукьяновского СДК | Июль 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | исполнено |
| 16 | Провести ремонт изгороди детской площадки в с. Новороссийское | Август 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | Будет исполнено в 2023 |
| 17 | Провести ремонт спортивных тренажеров на спортивной площадке в с. Новороссийское | Август 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | Будет исполнено в 2023 |
| 18 | Провести подсыпку дороги по ул. Титова и ул. Советская в с. Новороссийское, ул. Зеленая в д. Лукьяновка | Август 2022 | Администрация Новороссийского сельсовета | Будет исполнено в 2023 |

В течение десяти месяцев большая часть мероприятий, обозначенная в плане выполнена.

В населенных пунктах была организована пастьба скота.

В апреле 2022 года администрация поселения приняла участие в республиканском конкурсе на лучший социально значимый проект. Проект "Березовый дворик" занял 1 место. На средства гранта, при собственном софинансировании  и с привлечением спонсорских средств на месте  разобранного здания Березовской начальной школы  была построена многофункциональная спортивно-игровая площадка в д. Березовка, высажены молодые березы.

На детской площадке в д. Лукьяновка установлены дополнительные игровые элементы на счет привлечения спонсорских средств.

В с. Новороссийское заасфальтирована дорога по ул. Щетинкина, переулок от ул. Щетинкина до ул. Титова на средства субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия.

В октябре проведен ремонт крыши и ворот помещения гаража.

На территории возле здания администрации Новороссийского сельсовета выложена тротуарная плитка, установлена новая изгородь.