Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

## РЕШЕНИЕ

14.04.2023 № 16

с. Новороссийское

Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского

сельсовета на 2023 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2023 год (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии Новороссийского сельсовета по выполнению плана работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Новороссийский сельсовет (Приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета О.В. Абаринова

### Приложение 1

###  к решению Совета депутатов

### Новороссийского сельсовета

###  от 14.04.2023 № 16

### План работ

**по благоустройству и озеленению**

**населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение |
| 1 | Провести отжиги противопожарных полос населенных пунктов Новороссийского сельсовета, боров и кладбищ | апрель 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета, общественность |
| 2 | Провести собрания граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов | Апрель 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 3 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов, уборку территорий предприятий и организаций, скверов, улиц | До 9 мая 2023 | Администрация, руководители организаций, предприятий, депутаты, жители сел,ТОС |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | До 24.04.2023  | Администрация сельсовета и общественность, ТОС |
| 5 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 05.05.2023  | Волонтеры, работники СДК, работники школ, администрация сельсовета |
| 6 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2023 | Администрация Новороссийского сельсовета, работники МБУК |
| 7 | Построить короба для мусора на кладбищах д. Летник, с. Новороссийское | Июнь 2023 | Администрация сельсовета |
| 8 | Начать 1 этап строительства патриотического парка «Zа Россию» в с. Новороссийское | Июнь – октябрь 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета, волонтеры, общественность |
| 9 | Провести рейды в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства |  июнь- сентябрь 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов Новороссийского сельсовета, ТОС |
| 10 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета  | В течение летнего периода 2023  | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 11 | Установить дополнительные игровые элементы на детских площадках д. Летник, д. Березовка, с. Новороссийское | Июнь-август 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 12 | Провести ремонт изгороди детской площадки в с. Новороссийское | июль 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 13 | Провести ремонт дороги ул. Центральная д. Березовка, части дороги ул. молодежная с. Новороссийское | Июнь – август 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 14 | Провести отсыпку и планировку дорог ул. Молодежная д. Летник, ул. Молодежная д. Лукьяновка | Июль 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 15 | Строительство хоккейной коробки в д. Летник | Сентябрь 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 16 | Зачистка территории за детской площадкой с. Новороссийское | Июнь 2023 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 17 | Перенос игровых элементов с детской площадки возле здания СДК на новую площадку в с. Новороссийское | Июль– август 2023  | Администрация Новороссийского сельсовета |

 Приложение 2

к решению Совета депутатов

 Новороссийского сельсовета

от 14.04.2023 № 16

С О С Т А В

комиссии по проверке соблюдения Плана благоустройства, озеленения на территории поселений Новороссийского сельсовета в 2023 году

Председатель комиссии

Малюкова Елена Юрьевна – депутат Новороссийского сельсовета;

члены комиссии:

Кутявин Геннадий Макарович –депутат Новороссийского сельсовета;

Беликова Любовь Александровна – депутат Новороссийского сельсовета;

Бачурина Татьяна Владимировна – депутат Новороссийского сельсовета;

Перечесова Елена леонидовна – депутат Новороссийского сельсовета.