Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШЕНИЕ

18.11.2024                                                                                                                     № 51

с. Новороссийское

| Об итогах работ по благоустройству на территории Новороссийского сельсовета в 2024 году |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив отчет главы Новороссийского сельсовета Абариновой О.В. по благоустройству территории муниципального образования в 2024 году, Совет депутатов Новороссийского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению, работу по проведению благоустройства территории Новороссийского сельсовета признать удовлетворительной.

2. Рекомендовать администрации Новороссийского сельсовета продолжать работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов в 2025 году.

Глава Новороссийского сельсовета                                                 О.В. Абаринова

Приложение

к решению Совета депутатов

Новороссийского сельсовета

от 18.11.2024 № 51

Отчет главы Новороссийского сельсовета об итогах работ по благоустройству на территории Новороссийского сельсовета

в 2024 году

За истекший период 2024 года на мероприятия по благоустройству населенных пунктов Новороссийского сельсовета из средств бюджета муниципального образования Новороссийский сельсовет израсходовано 5 млн. 285 тыс.руб. (АППГ – 6 млн. 690 тыс.руб.) в т.ч.:

на выполнение светотехнических расчетов по д. Березовка и д. Летник – 55 т.р., на оплату электроэнергии – 826, 6 т.р., на строительство парка – 2 859,4 т.р., на ликвидацию несанкционированной свалки с. Новороссийское – 106.9 т.р., на ремонт памятников участникам ВОВ – 494,7 т.р., на содержание кладбищ – 88.4 т.р., на приобретение бетономешалки – 16,8 т.р.,  на гсм, строительные материалы, запасные части, расходный материал, страхование автомобиля ГАЗ САЗ, межевание земельного участка – 559,1 т.р., на оплату договоров ГПХ – 248,4 т.р., на уничтожение конопли – 29,9 т.р.

21.02.2024 на сессии Совета депутатов Новороссийского сельсовета было принято решение от 21.02.2024 № 09 «Об утверждении плана работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2024 год», где был утвержден план мероприятий на 2024 год.

- План работ по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Новороссийского сельсовета на 2024 год

| № п/п | Мероприятия | сроки | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести отжиги противопожарных полос населенных пунктов Новороссийского сельсовета, боров и кладбищ | апрель 2024 | выполнено |
| 2 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов, уборку территорий предприятий и организаций, скверов, улиц | До 05.05.2024 | выполнено |
| 3 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 05.05.2024 | выполнено |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | До 13.05.2024 | выполнено |
| 5 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2024 | выполнено |
| 8 | 2 этап строительства патриотического парка «Zа Россию» в с. Новороссийское | Июнь – сентябрь 2024 | выполнено |
| 9 | Провести рейды в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства | июнь- сентябрь 2024 | выполнено |
| 10 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета | В течение летнего периода 2024 | выполнено |
| 11 | Установить игровые элементы на детской площадке, с. Новороссийское | Июнь 2024 | не выполнено |
| 13 | Провести ремонт дороги ул. Трудовых резервов, ул. Титова с. Новороссийское | Июнь – август 2024 | выполнено |
| 14 | Отсыпать территорию возле СК д. Березовка грунтом | Май 2024 | выполнено |
| 15 | Приобрести гербициды для обработки общественных территорий | Май 2024 | выполнено |
| 16 | Вырубить сухие деревья в скверах д. Березовка и д. Герасимово | Июнь-июль 2024 | не выполнено |
| 17 | Расчистить территорию за детской площадкой в с. Новороссийское | Сентябрь 2024 | не выполнено |

В течение десяти месяцев большая часть главных мероприятий, обозначенная в плане выполнена.  Часть мероприятий была не исполнена по уважительным причинам: зачистка территории за детской площадкой– отсутствие денежных средств в бюджете поселения;

установка игровых элементов с детской площадки возле здания СДК на новую площадку в с. Новороссийское не исполнен из-за того, что собственник снесенного здания по ул. Мира не убрал строительный мусор с участка и дальнейшие работы по оформлению этого участка в собственность МО была невозможна.

В населенных пунктах в пастбищный период была организована пастьба скота. Велась работа по выявлению нарушителей правил содержания скота в населенных пунктах Новороссийского сельсовета.

В апреле 2024 года проект "Строительство патриотического парка «Zа Россию" (второй завершающий этап) занял 1 место на республиканском конкурсе на лучший социально значимый проект муниципального образования (поселения) Республики Хакасия. На средства гранта, при собственном софинансировании и с привлечением спонсорских средств закончено строительство парка. Проведена работа по озеленению парка. Высажены молодые сосны, березы, ели, рябины.

В д. Лукьяновка у памятника участникам ВОВ заменена деревянная изгородь на металлическую. На всех памятниках проведен косметический ремонт.

С середины мая по сентябрь проводились работы по скашиванию травы по улицам населенных пунктов.

Администрацией Новороссийского сельсовета совместно с депутатами Совета депутатов Алтайского района велась работа по мониторингу соблюдения жителями Правил благоустройства Новороссийского сельсовета.  С нарушителями проводились беседы, выдавались предупреждения. Составлено 4 протокола. Жители привлечены к административной ответственности.

Глава Новороссийского сельсовета                                                       О.В. Абаринова