Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Новороссийского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

## РЕШЕНИЕ

18.04.2025 № 26

с. Новороссийское

Об утверждении плана работ по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Новороссийский сельсовет на 2025 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава сельского поселения Новороссийского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, Совет депутатов Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Новороссийский сельсовет на 2025 год (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по выполнению плана работ по благоустройству территории сельского поселения Новороссийский сельсовет (Приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия О.В. Абаринова

### Приложение 1

###  к решению Совета депутатов

### Новороссийского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

###  от 18.04.2025 № 26

### План работ

**по благоустройству населенных пунктов**

**сельского поселения Новороссийский сельсовет**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение |
| 1 | Установить короб для мусора на кладбище д. Лукьяновка | До 26.04.2025 | Администрация |
| 2 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов, уборку территорий предприятий и организаций, скверов, улиц | До 05.05.2025 | Администрация, руководители организаций, предприятий, депутаты, жители сел,ТОС |
| 3 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | До 26.04.2025 | Администрация, общественность, ТОС |
| 4 | Подготовить памятники погибшим воинам к Дню Победы в д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка, с. Новороссийское | До 05.05.2025  | Волонтеры, работники СДК, работники школ, администрация сельсовета |
| 5 | Спилить сухие деревья в сквере по пер. Березовый д. Березовка | До 01.05.2025 | Администрация |
| 6 | Высадить деревья на детской площадке д. Березовка | Дор 10.05.2025 | Администрация, работники Березовского СК. |
| 7 | Подготовить клумбы, высадить рассаду цветов | До 01.06.2025 | Администрация Новороссийского сельсовета, работники МБУК |
| 8 | Провести побелку фасада здания Герасимовского СДК | До 01.06.2025 | Администрация, работники Герасимовского СДК |
| 9 | Разбить клумбы для цветов возле Березовского СК | До 01.06.2025 | Работники Березовского СК |
| 10 | Провести подсыпку песком детских площадок во всех населенных пунктах | До 10.06.2025 | Администрация |
| 11 | Провести рейды в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства |  июнь- сентябрь 2025 | Администрация Новороссийского сельсовета, Совет депутатов Новороссийского сельсовета, ТОС |
| 12 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Новороссийского сельсовета  | В течение летнего периода 2025  | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 13 | Провести ремонт дороги ул. Рабочая д. Летник | Июнь – август 2024 | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 14 | Провести протравливание сорной растительности на детской площадке д. Березовка | До 10.06.2025 | Администрация |
| 15 |  Провести демонтаж изгороди на детской площадке с. Новороссийское | До 01.07.2025 | Администрация |
| 16 | Очистить площадки для ТКО от скопившегося мусора | До 01.07.2025 | Администрация |
| 17 | Дополнить детскую площадку в д. Лукьяновка игровыми элементами | До 01.07.2025 | Администрация, общественность |
| 18 | Ликвидировать несанкционированную свалку за магазином Райпо в с. Новороссийское | До 01.08.2025 | Администрация |
| 19 | Провести обрезку деревьев на детской площадке д. Герасимово | До 01.08.2025 | Администрация |
| 20 | Провести работы по грейдерованию дороги по ул. Школьная д. Лукьяновка | До 01.09.2025 | Администрация |
| 21 | Провести ремонт изгороди и пешеходной дорожки на памятнике д. Березовка | До 01.09.2025 | Администрация |
| 22 | Провести ремонт изгороди возле Герасимовского СДК | До 01.10.2025 | Администрация |

 Приложение 2

к решению Совета депутатов

 Новороссийского сельсовета

от 18.04.2025 № 26

С О С Т А В

комиссии по проверке соблюдения Плана по благоустройству населенных пунктов

сельского поселения Новороссийский сельсовет на 2025 год

Председатель комиссии:

Малюкова Елена Юрьевна – депутат Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия;

члены комиссии:

Кутявин Геннадий Макарович –депутат Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия;

Беликова Любовь Александровна – депутат Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия ;

Шиба Елена Владимировна – депутат Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия ;

Перечесова Елена Леонидовна – депутат Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.